Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa - wzór

na dostawę  i montaż instalacji kolektorów słonecznych

zawarta w dniu ……………………. . r. w ……………….., pomiędzy:

1.…………………………………………................….......

Imię i Nazwisko

…………………………………….................…..............

Adres

………………………………………...............................

Numer i seria dowodu osobistego

2.…………………………………………................….......

Imię i Nazwisko

…………………………………….................…..............

Adres

………………………………………...............................

Numer i seria dowodu osobistego

zwanym (ą) w dalszej części umowy „Inwestorem” lub „Mieszkańcem”,

a

(dane przedsiębiorcy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr KRS),

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….

zwanym (ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej Stronami o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych o mocy do ..............kW, na budynku mieszkalnym/gospodarczym/na gruncie, na potrzeby budynku mieszkalnego stanowiącego własność/współwłasność Inwestora (Mieszkańca), znajdującego się pod adresem: ……………………………………………………….., spełniającego minimalne parametry techniczne instalacji solarnych określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia i serwisu gwarancyjnego instalacji określonej w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami techniczno-budowlanymi, a także zgodnie zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową.

- Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) Montaż uniwersalnego zestawu montażowego dla kolektora – konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów z przeznaczeniem do odpowiedniego dachu, elewacji lub na gruncie;

2) Montaż paneli płaskich;

3) Montaż rur solarnych preizolowanych wraz z armaturą przyłączeniową;

4) Montaż dwudrogowej grupy pompowej;

5) Montaż na cokole lub oryginalnych nóżkach zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności 300/400/500* l z dwiema wężownicami, z anodą tytanową/magnezową, termometrem tarczowym, zaizolowany, płaszcz zewnętrzny skay;

6) Montaż zaworu trójdrogowego;

7) Instalacja ma posiadać licznik ciepła lub sterownik, który będzie zliczał energię cieplną na poczet c.w.u.;

8) Instalację zimnej wody należy doposażyć w regulator ciśnienia (jeśli instalacja nie jest wyposażona), zawory odcinające, zawór bezpieczeństwa, zawór spustowy i naczynie przeponowe;

9) Wykonanie niezbędnych prób i odbiorów;

10) Sporządzenie uproszczonej dokumentacji technicznej (zgodniej z minimalnymi parametrami technicznymi dla instalacji solarnych wraz z listą kosztów kwalifikowanych określonymi w załączniku nr 2 do umowy) oraz opisu efektów ekologicznych grantu.

11) Wykonanie testowego uruchomienia instalacji kolektorów słonecznych – potwierdzonego protokołem z rozruchu, który ma być zatwierdzony przez przedstawicieli Grantodawcy;

12) Przeszkolenie Inwestora (mieszkańca) dotyczące obsługi urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  instalacji kolektorów słonecznych;

13) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji;

14) Serwis gwarancyjny instalacji.

- Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych realizowana jest w ramach projektu pt: „Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkalnych na terenie Gminy Filipów” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 4. Projekty grantowe.

§ 2

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu Umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, ustala się od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca winien ustalić termin montażu z Inwestorem/Mieszkańcem na co najmniej 3 dni przed planowanym montażem.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, ustala się na dzień …………….. 2022r.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy, będzie podpisany przez Inwestora (mieszkańca), inspektora nadzoru, przedstawiciela Gminy Filipów oraz Wykonawcę protokół odbioru końcowego instalacji.

§  3

Obowiązki Inwestora/Mieszkańca

- Strony oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy. Jednocześnie Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin realizacji prac.

- Obowiązki Inwestora/Mieszkańca obejmują:

- Udostępnienie Wykonawcy budynku/nieruchomości w celu realizacji robót instalacyjno-montażowych, o których mowa w §1 w terminie określonym w §2 ust. 1, w zakresie niezbędnym do ich poprawnego wykonania instalacji.

- Zabezpieczenie mienia własnego w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w trakcie montażu instalacji.

- Wskazanie i udostępnienie Wykonawcy bezpiecznego miejsca składowania dostarczonych materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu instalacji.

- Udostępnienie Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu instalacji mediów oraz zapewnienie dojazdu do budynku. Koszty mediów zużytych na potrzeby montażu instalacji pozostają po stronie Inwestora (mieszkańca).

- Zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru gotowości do:

- rozpoczęcia montażu instalacji;

- odbioru końcowego inwestycji -  w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, Wykonawca, Inwestor, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Gminy Filipów dokona odbioru końcowego wykonanego montażu instalacji pod kątem prawidłowości jej wykonania i spełnienia minimalnych wymagań.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§  4

Obowiązki Wykonawcy

Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:

- Wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący prawidłowe  funkcjonowanie zamontowanej instalacji.

- Zapewnienie montażu instalacji kolektorów słonecznych przez osobę/y, która/e posiada/ją stosowne kwalifikacje do montowania instalacji OZE.

- Zapewnienie wystarczającej liczby pracowników wymaganych do prawidłowego                     i terminowego wykonanie dostawy i montażu instalacji, posiadających odpowiednie uprawnienia niezbędne do montażu i uruchomienia instalacji.

- W miejscu prowadzenia prac instalacyjnych przez cały okres ich wykonywania zapewnienia bezpieczeństwa dla swoich pracowników i użytkowników nieruchomości.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż przy realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzonych Inwestorowi oraz osobom trzecim, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenia terenu prac i utrzymania porządku w miejscach realizacji prac.

- Zabezpieczenie powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2797 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

- W przypadku powstałych w procesie instalacji zniszczeń lub uszkodzeń majątku Inwestora, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych.

- Przekazanie Inwestorowi  i inspektorowi nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Współpracę z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Gminę Filipów w zakresie prawidłowości wykonania instalacji.

- Zgłaszania gotowości instalacji do odbioru końcowego do odbioru; oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego.

- Usunięcia stwierdzonych przez inspektora nadzoru usterek lub wad w trakcie montażu instalacji oraz w procesie odbioru końcowego.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w języku polskim w formie papierowej i przekazanie jej Inwestorowi w czasie czynności odbioru.

- Wykonania testów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Przeszkolenie Inwestora w zakresie odczytywania z urządzeń pomiarowych instalacji ilości wytworzonej energii cieplnej i efektu ekologicznego z wykonanej instalacji w celu bieżącego monitorowania rezultatów.

- Przeszkolenia Inwestora oraz wyjaśnienia wszystkich jego wątpliwości z zakresu eksploatacji i konserwacji instalacji kolektorów słonecznych, przekazania instrukcji użytkowania instalacji kolektorów słonecznych oraz urządzeń wchodzących w jej skład w języku polskim.

- Reagowanie na zgłoszenia Inwestora w ramach serwisu gwarancyjnego w terminie ……… dni od zgłoszenia.

§ 5

Wymagania materiałowe

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy wyłącznie z materiałów, urządzeń i wyrobów fabrycznie nowych, nie starszych niż 12 miesięcy,  dopuszczonych do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu Umowy nie będzie używał żadnych materiałów, urządzeń i wyrobów zakazanych przepisami szczególnymi.

## Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody i potwierdzenia inspektora nadzoru dla użytych do wykonania przedmiotu Umowy materiałów, urządzeń i wyrobów przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi użyte materiały do stosowania oraz pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z ofertą Wykonawcy i minimalnymi parametrami technicznymi instalacji solarnych.

## Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń i wyrobów użytych w zestawach, Wykonawca obowiązany jest okazać: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, atesty/ aprobaty techniczne oraz inne wymagane prawem polskim dokumenty.

§ 6

Odbiór końcowy instalacji

- Po wykonaniu wszystkich robót montażowych Wykonawca wraz z Inwestorem zgłaszają Gminie Filipów i inspektorowi nadzoru gotowość zainstalowanej instalacji do rozruchu. Po odbiorze rozruchu będzie miał miejsce odbiór końcowy instalacji.

- Przystąpienie do odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Inwestora gotowości do odbioru inwestycji pod kątem prawidłowości jej wykonania i spełnienia minimalnych wymagań.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedłoży Inwestorowi dokumentacje powykonawczą, tj. niezbędne dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumenty w języku polskim wymagane podczas odbioru robót  obejmują m.in:

- protokoły prób i pomiarów;

- protokoły z rozruchu instalacji;

- protokoły z przeprowadzonego szkolenia z obsługi podpisane przez Inwestora potwierdzające odbyte szkolenie;

- instrukcję obsługi zamontowanej instalacji, w tym odczytu danych z urządzeń pomiarowych na potrzeby monitorowania rezultatów ekologicznych zamontowanej instalacji;

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń w zestawach ;

- zestawienie kosztów instalacji;

- dokument potwierdzający wartość zainstalowanych nowych mocy wytwórczych;

- Oświadczenie Wykonawcy, że wykonana instalacja solarna jest zgodna z Regulaminem wyboru grantobiorców i realizacji projektu grantowego w ramach projektu pt: „Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkalnych na terenie Gminy Filipów”.

- W razie stwierdzenia wad instalacji w toku odbioru, Strony umowy uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia (nie dłuższy niż 10 dni) i nowy termin odbioru instalacji, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami w protokole odbioru.

- W przypadku konieczności dokonania ponownego odbioru przez inspektora nadzoru po usunięciu usterek, ewentualne koszty tego odbioru ponosi Wykonawca.

- Podstawą do rozliczenia wykonanych prac i wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru instalacji podpisany przez Wykonawcę, Inwestora i inspektora nadzoru.

§ 7

Wynagrodzenie umowne i warunki płatności

- Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Inwestor zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie umowne, wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości brutto: …………… zł , w tym należny podatek VAT w kwocie ..................zł.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Płatność za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu robót instalacyjnych i dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w §6 umowy.

- Płatności za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będą w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o nr …………………………………………………..………., w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury częściowej/końcowej.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora pod rygorem nieważności dokonać cesji (przelewu) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji i rękojmi na zamontowaną instalację na okres ……. lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji.

- Inwestor w okresie gwarancji i rękojmi jest uprawniony do zgłaszania powstałych wad i usterek. Zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki można dokonać telefonicznie, pod nt tel.:  ............................., za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres mailowy .............................,lub w formie pisemnej wysyłając na adres: ………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie zgłoszone wady i usterki z zachowaniem terminów:

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ustalenie sposobu usunięcia wady lub usterki – do …… dni od momentu zgłoszenia wady lub usterki (wszelkich nieprawidłowości w działaniu instalacji);

- Usunięcie wady lub usterki – do 4 dni od momentu zgłoszenia.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Inwestora. Strony umowy w takim przypadku uzgadniają nowy termin usunięcia wady/usterki.

- Usunięcie wad i usterek powinno być potwierdzone protokołem usunięcia wad lub usterek, podpisanym przez Wykonawcę i Inwestora.

- Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, z winy Inwestora, w tym wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

- Strony ustalają, że Wykonawca ponosi koszty zapewnienia w całym okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zaleceniami/wymaganiami producentów poszczególnych elementów instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić w przypadku:

- opóźnienia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę o co najmniej 7 dni od umówionego przez Strony terminu montażu, o którym mowa  w §2 ust. 2;

- Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót montażowych na okres dłuższy niż 14 dni;

- w toku montażu instalacji zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zakresie prac określonym w ofercie, a Inwestor nie wyrazi zgody na wykonanie tych prac.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Inwestor, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1.

- W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego w terminie umownym, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień  zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

§ 11

RODO

W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:

- Zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów;

- Zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust.1.

- Oświadcza, że znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO.

§ 12

Postanowienia końcowe

      - Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Inwestora.

      - We wszelkich kwestiach nieuregulowanych umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

      - Zmiany umowy wymagają pisemnego potwierdzenia w formie aneksu do niniejszej umowy.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      - Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik 1 – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik 2 – Minimalne parametry techniczne instalacji solarnych wraz z listą kosztów kwalifikowanych.

INWESTOR/MIESZKANIEC:                                            WYKONAWCA:

……………………………………..                                    …………………………………

……………………………………                                   …………………………………

(czytelny podpis)						(pieczęć firmy i podpis Wykonawcy)

# Footnotes

Wypełnia właściciel nieruchomości/posiadacz tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku kilku współwłaścicieli nieruchomości należy wpisać wszystkie osoby będące współwłaścicielami lub reprezentanta wszystkich właścicieli posiadającego pełnomocnictwo do ich reprezentowania.

Zgodnie z umocowaniem w dokumentach rejestrowych lub na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa.